STORENGO

Luggage Storage Interlaken

Projekt-Status & Planung

Saison 2026 - Smart Locker + KI-Agent

Stand: 2. Mai 2026

# 1. Executive Summary

StoreNGo betreibt seit 2025 erfolgreich einen saisonalen Gepaeckaufbewahrungsservice in Interlaken. Fuer die Saison 2026 wird das Angebot um drei wichtige Komponenten erweitert:

- Self-Storage Lockers (24/7): 20 automatisierte Schliessfaecher mit TTLock-Schloessern, die rund um die Uhr verfuegbar sind - auch ausserhalb der bedienten Oeffnungszeiten und ganzjaehrig.

- Digitales Buchungssystem: Online-Vorausbuchung mit Bezahlung, automatischer Code-Generierung fuer Locker, Operator-Dashboard und Self-Service Tablet-Terminal vor Ort.

- KI-Agent (Hermes): Autonomer KI-Assistent auf Mac Mini, der 24/7 Kundenanfragen via WhatsApp und Web-Chat beantwortet, Buchungen abschliesst, Locker-Codes verschickt und Probleme loest - mehrsprachig und mit persistentem Kundengedaechtnis.

Das System kombiniert drei Kanaele plus KI-Support: Bedienter Service (11-19h), Self-Storage (24/7) und Online-Vorausbuchung - alle unterstuetzt durch den KI-Agenten.

### Saisonstart

20. Juni 2026 - Heute haben wir 7 Wochen Vorlauf.

# 2. Was bereits umgesetzt wurde

## Phase 1: Website (FERTIG)

Die bestehende statische Website wurde komplett zu einer modernen Next.js Full-Stack-App migriert. SEO-Performance bleibt hoechste Prioritaet.

- 31 statische Seiten (5 Sprachen x mehrere Seitentypen)

- Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzoesisch, Italienisch, Spanisch

- Premium-Design (dunkel + Amber-Akzente, professioneller Auftritt)

- SEO komplett: Schema.org, Hreflang Tags, Sitemap, Robots, Open Graph

- Bereit fuer Vercel Deployment (zero-config, global CDN, Free Tier)

- Lighthouse SEO Score: 100

## Phase 2: TTLock API Integration (GETESTET)

Alle wichtigen Funktionen der TTLock Cloud API wurden erfolgreich mit echten Schloessern getestet.

### Hardware (vorhanden):

- 1x TTLock G2 WiFi Gateway (online)

- 2x TTLock Cabinet Locks (Locker1: 75% Battery, Locker2: 100%)

### Erfolgreich getestete Funktionen:

| Test | Funktion | Resultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | OAuth Authentifizierung | Erfolgreich |
| 2 | Schloesser auflisten | 2 Schloesser gefunden |
| 3 | Lock-Details (Battery, Firmware) | Alle Daten verfuegbar |
| 4 | Passcode hinzufuegen | Code oeffnete Schloss! |
| 5 | Passcodes auflisten | Alle aktiven Codes sichtbar |
| 6 | Passcode loeschen | Code sofort ungueltig |
| 7 | Remote Unlock per API | Schloss oeffnete sich |

Bedeutung: Wir koennen die Hardware mit gutem Gewissen bestellen - die komplette Software-Integration ist machbar.

# 3. Geplante Architektur

## Tech Stack

| Komponente | Technologie | Vorteil |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 16 (App Router) | SSG fuer SEO + API in einem |
| Hosting | Vercel | Kostenlos, Auto-Deploy, CDN global |
| Datenbank | Neon Postgres | Free Tier, serverless, schnell |
| ORM | Drizzle | Type-safe, leichtgewichtig |
| Authentifizierung | NextAuth.js | Operator-Login, Rollen |
| Zahlung | SumUp (online + vor Ort) | Ein Anbieter fuer alles |
| Schloesser | TTLock Cloud API (EU) | Getestet, funktioniert |
| KI-Agent | Hermes (Nous Research) | Auf Mac Mini, WhatsApp nativ |
| Tablets | Samsung Galaxy Tab A9 | Counter + Self-Service Terminal |
| Drucker | JADENS 4-Zoll Bluetooth | Tags + Quittungen |

## Drei Kanaele plus KI

- Bedienter Service: 11:00-19:00, 20. Juni - 31. August (Hauptsaison)

- Self-Storage Lockers: 24/7, ganzjaehrig (auch Vor-/Nachsaison)

- Online-Vorausbuchung: Auf store-n-go.com, mit Echtzeit-Verfuegbarkeit

- KI-Agent (NEU): Beantwortet 24/7 Fragen ueber WhatsApp und Web-Chat, kann selbst buchen und Codes generieren

## Sechs Buchungs-Szenarien

| Szenario | Beschreibung | Locker? |
| --- | --- | --- |
| A | Standard Walk-in (11-19h) | Nein - Personal lagert ein |
| B | Early Check-in (vor 11h) | Ja, bis Personal kommt |
| C | Late Check-out (nach 19h) | Ja, ab 19h |
| D | 24h Self-Service Locker | Ja, ganztags |
| E | Online-Vorbuchung mit QR-Code | Optional |
| F | Vor-/Nachsaison | Ja, automatisch |

# 4. Preismodell 2026

## Grundpreise

| Produkt | Preis | Bedingungen |
| --- | --- | --- |
| Tagespauschale | CHF 12 / Stueck | Innerhalb 11-19h, gleicher Tag |
| 24h-Pauschale | CHF 15 / Stueck | Genau 24h ab Check-in |
| Kurzzeit (2h) | CHF 8 flat | Max 2h, nur 11-19h |
| Mehrtages ab Tag 3 | CHF 6 / Tag | 50% des Basispreises |

## Zuschlaege

- Early Check-in (vor 11:00): +CHF 2 pro Stueck

- Late Check-out (nach 19:00): +CHF 2 pro Stueck

- Hinweis: Bei der 24h-Pauschale sind Early/Late bereits inkludiert.

## Vorausbuchungs-Rabatt

- 10 Tage im Voraus: 10% Rabatt

- 30 Tage im Voraus: 20% Rabatt

- 60 Tage im Voraus: 30% Rabatt

## Mengenrabatt (gleiche Abholzeit)

- 3-5 Stueck: 10% Rabatt

- 6-11 Stueck: 20% Rabatt

- 12+ Stueck: 30% Rabatt

Rabatt-Kombination: Vorausbuchungs- und Mengenrabatt addieren sich, max. 50% Gesamt-Rabatt.

## Beispiel-Berechnungen

- Reisegruppe (12 Koffer, 1 Tag, 30d voraus): 12 x CHF 12 = CHF 144, minus 50% (20% Voraus + 30% Menge) = CHF 72

- Paar (2 Koffer, 24h, 60d voraus): 2 x CHF 15 = CHF 30, minus 30% = CHF 21

- Wanderer (1 Koffer, 3 Tage, Walk-in): CHF 12 + 12 + 6 = CHF 30 (kein Rabatt)

# 5. KI-Agent (Hermes)

## Was ist Hermes?

Hermes ist ein Open-Source KI-Agent von Nous Research, der auf einem Mac Mini bei euch zuhause/im Office laeuft. Er ist 24 Stunden am Tag erreichbar und beantwortet Kundenanfragen automatisch - in allen 5 Sprachen.

- Was er kann: Buchungen abwickeln, Locker-Codes generieren, Preise berechnen, FAQ beantworten, Probleme loesen, an Operator eskalieren wenn noetig.

- Wo er erreichbar ist: WhatsApp +41 79 801 65 70 (eure bestehende Nummer), Web-Chat auf store-n-go.com, Email

- Was ihn besonders macht: Persistenter Speicher (erinnert sich an Kunden), Self-Improving (wird mit jedem Gespraech besser), 24/7 verfuegbar

## Konkrete Beispiele aus dem Alltag

### Beispiel 1: Lost-Code-Problem (nachts)

Kunde schreibt um 23:45 via WhatsApp:

Kunde: Hallo! Ich stehe vor dem Locker, aber mein Code geht nicht! Hermes: Hallo! Ich helfe sofort. Welcher Locker ist es und wann hast du gebucht? Kunde: Locker 12, heute Nachmittag. Buchungscode SNG-260615-A8K2 Hermes: Gefunden! Deine Buchung ist gueltig bis morgen 18:00. Ich generiere dir einen neuen Code... Bitte versuche: 472891. Funktioniert das? Kunde: Ja super, vielen Dank! Hermes: Gerne! Schoenen Abend in Interlaken!

Was passiert im Hintergrund: Hermes hat in der Datenbank nach Buchungscode SNG-260615-A8K2 gesucht, gefunden, dass Locker 12 zugewiesen ist, ueber TTLock API einen neuen 6-stelligen Code generiert, der bisherige Code wurde ungueltig gemacht.

### Beispiel 2: Online-Buchung im Chat

Kunde schreibt nachmittags via Web-Chat:

Kunde: Hi, kann ich morgen um 8 Uhr 2 Koffer abgeben und um 19h abholen? Hermes: Ja, das geht! Da das vor unseren bedienten Zeiten (11-19h) ist, brauchst du einen Self-Service Locker. Berechnung: 2 Koffer x CHF 12 + 2x CHF 2 Early-Zuschlag = CHF 28. Wenn du jetzt buchst, gibt's 10% Rabatt = CHF 25.20. Kunde: OK super, lass uns buchen. Hermes: Wie heisst du und wie ist deine Email? Kunde: Maria Schmidt, maria@example.com Hermes: Perfekt. Hier ist dein SumUp-Zahlungslink: [link]. Sobald die Zahlung eingegangen ist, schicke ich dir den Locker-Code per Email und WhatsApp.

Was passiert im Hintergrund: Hermes hat die Pricing Engine aufgerufen, einen Locker reserviert, eine SumUp-Checkout-Session erstellt und auf Zahlungsbestaetigung gewartet. Nach Zahlungseingang generiert er den TTLock-Passcode automatisch.

### Beispiel 3: Stammkunde (persistenter Speicher)

Kunde war vor 3 Wochen schon einmal da:

Kunde: Hi, ich bin morgen wieder in Interlaken Hermes: Hi Thomas! Schoen dich wieder zu hoeren. Letztes Mal hattest du 2 Koffer fuer einen Tag - moechtest du das gleiche? Kunde: Ja genau, gleiche Sache. Diesmal aber 2 Tage. Hermes: Klar! 2 Koffer fuer 2 Tage = CHF 48. Soll ich gleich buchen?

Was passiert im Hintergrund: Hermes hat im persistenten Speicher gesehen, dass dieser Kunde schonmal da war (Name Thomas, Telefonnummer als Identifier), erinnert sich an die Buchungspraeferenz und schlaegt diese vor.

### Beispiel 4: Schwierige Frage - Eskalation

Kunde: Mein Koffer ist beschaedigt worden, was tue ich? Hermes: Das tut mir sehr leid zu hoeren. Solche Faelle bearbeitet Stephan persoenlich. Ich leite das gleich an ihn weiter. Kannst du mir Fotos vom Schaden schicken? Stephan meldet sich innerhalb 1 Stunde bei dir. (intern): Hermes schickt Stephan eine Push-Benachrichtigung mit Kunde, Kontext und Fotos.

Was passiert im Hintergrund: Hermes erkennt komplizierte/sensible Faelle und eskaliert automatisch an einen Menschen, anstatt zu raten.

## Architektur des KI-Systems

Die Trennung der KI-Agenten ist sauber: OpenClaw bleibt fuer private/persoenliche Agenten, Hermes ist dediziert fuer StoreNGo-Kunden.

| Was | Wo | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Web-App | Vercel (Cloud) | Marketing, Buchung, Operator-Dashboard |
| Datenbank | Neon (Cloud) | Buchungen, Lockers, Zahlungen |
| Hermes Agent | Mac Mini (zuhause) | Kunden-AI 24/7, WhatsApp, Web-Chat |
| OpenClaw | Mac Mini (parallel) | Stephans private Agenten (Kai, etc.) |
| TTLock Cloud | EU-Server (extern) | Schloesser, Passcodes |
| SumUp | Cloud (extern) | Zahlungen online + Card Reader |

Alle Komponenten kommunizieren ueber sichere APIs miteinander. Der Mac Mini ist das 'Gehirn' fuer Kunden-Interaktionen, die Cloud uebernimmt die schnelle Auslieferung der Webseite und die Zahlungen.

## Tools die Hermes zur Verfuegung hat

- Buchungssystem: Buchungen anlegen, suchen, aendern, stornieren

- TTLock API: Passcodes generieren, loeschen, Schloss-Status pruefen

- Pricing Engine: Preise mit allen Rabatten berechnen

- SumUp: Zahlungslinks erstellen, Status pruefen

- Email/WhatsApp: Bestaetigungen, Codes, Quittungen senden

- Locker-Verfuegbarkeit: Welche Lockers sind frei wann

- Eskalation: Bei schwierigen Faellen Operator benachrichtigen

## Was Hermes NICHT kann (bewusst)

- Bargeld-Zahlungen entgegennehmen (nur via SumUp)

- Beschwerden formell bearbeiten (eskaliert immer an Mensch)

- Versicherungs-/Haftungsfragen beantworten (eskaliert)

- Locker physisch oeffnen wenn TTLock-API nicht erreichbar (Notfall: Operator)

## Sprachen

Hermes spricht alle 5 Sprachen der Webseite (Englisch, Deutsch, Franzoesisch, Italienisch, Spanisch) plus mehr - Claude (das KI-Modell hinter Hermes) beherrscht ueber 100 Sprachen muttersprachlich. Wenn ein japanischer Tourist auf Japanisch schreibt, antwortet Hermes auf Japanisch.

## Selbst-Verbesserung

Hermes hat eingebaute 'Skills' die er automatisch entwickelt:

- Erkennt haeufige Fragen und entwickelt schnellere Antworten

- Lernt Kunden-Praeferenzen (z.B. wer immer um 6 Uhr kommt)

- Erkennt Muster (z.B. Reisegruppen die zusammen kommen)

- Verbessert seine Antworten basierend auf Feedback

Bedeutet: Nach 2-3 Monaten Saison ist Hermes deutlich besser als am ersten Tag.

# 6. Was noch entwickelt werden muss

## Backend-Komponenten

| Komponente | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Datenbank + Schema | Bookings, Payments, Lockers, Tags, etc. | 2-3 Tage |
| Pricing Engine | Alle Preise, Rabatte, Zuschlaege | 1 Tag |
| Authentifizierung | Operator-Login, Rollen, geschuetzte Routes | 1 Tag |
| API Routes | Bookings, Check-in, Checkout, Lockers, Reports | 3-4 Tage |
| SumUp Integration | Online Checkout + Card Reader + Webhook | 1-2 Tage |
| TTLock Integration | Bereits getestet, in App integrieren | 0.5 Tage |
| Barcode + Druck-System | Tags, Quittungen, Thermodrucker-Output | 1-2 Tage |
| Cron Jobs | Token-Refresh, Daily Reports, Battery Sync | 0.5 Tage |

## Frontend-Komponenten

| Komponente | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Operator Dashboard | Tagesuebersicht, Check-in, Bags, Lockers, Reports, Settings | 3-4 Tage |
| Tablet Terminal | Self-Service UI fuer Gaeste vor Ort | 2-3 Tage |
| Online-Buchung | Buchungsformular, Live-Preisrechnung, Bezahlung | 2 Tage |
| Web-Chat-Widget | Chat-Interface fuer Hermes auf Webseite | 1 Tag |

## KI-Agent (Hermes)

| Komponente | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Hermes Installation | Setup auf Mac Mini, Anthropic API-Key | 0.5 Tage |
| WhatsApp Integration | Verbindung mit +41 79 801 65 70 | 1 Tag |
| Tool-Anbindungen | TTLock, DB, Pricing, SumUp, Email | 2 Tage |
| System-Prompt + Persona | Wie Hermes antworten soll, Tonalitaet | 0.5 Tage |
| Eskalations-Logik | Wann an Operator weiterleiten | 0.5 Tage |
| Testing + Tuning | Mit echten Faellen testen | 2 Tage |

### Geschaetzter Gesamtaufwand

- Phase 2 (Backend + Datenbank): ca. 10-12 Tage

- Phase 3 (Operator + Terminal + Online): ca. 8-10 Tage

- Phase 4 (KI-Agent Hermes): ca. 6-7 Tage

- Testing + Polish: ca. 3 Tage

Total: ca. 4-5 Wochen Entwicklungszeit fuer den kompletten MVP

# 7. Hardware-Beschaffung

## Bereits vorhanden

- 1x TTLock G2 WiFi Gateway

- 2x TTLock Cabinet Locks (Test-Hardware)

- 1x Mac Mini (fuer Hermes Agent + OpenClaw)

## Noch zu bestellen

| Artikel | Anzahl | Stk. CHF | Total CHF |
| --- | --- | --- | --- |
| TTLock Cabinet Locks (zusaetzlich) | 17 | 30 | 510 |
| Samsung Galaxy Tab A9 (Counter) | 1 | 150 | 150 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ (Terminal) | 1 | 200 | 200 |
| SumUp Solo Card Reader | 2 | 99 | 198 |
| JADENS 4-Zoll Bluetooth Drucker | 2 | 70 | 140 |
| Schlaufen-Etiketten Rollen | 10 | 5 | 50 |
| Holz/OSB fuer 20 Schliessfaecher | 1 Set | 800 | 800 |
| IP-Kamera Garage | 1 | 50 | 50 |
| Shelly Relais (Garagentor) | 1 | 20 | 20 |
| Tablet-Halterungen, Kabel, etc. | 1 Set | 90 | 90 |
|  |  | Total: | CHF 2'208 |

- Lieferzeit: ca. 3 Wochen (AliExpress, Amazon)

- Budget laut Projektplan: CHF 2'500 - 3'000 (Reserve vorhanden)

# 8. Timeline bis Saisonstart

| Zeitraum | Aktivitaet |
| --- | --- |
| Anfang Mai | Hardware bestellen + Phase 2 Backend-Entwicklung starten |
| Mitte Mai | Datenbank, API, Pricing Engine, Operator-Dashboard |
| Ende Mai | Online-Buchung, Tablet Terminal, Hardware eingetroffen |
| Anfang Juni | Hermes Agent Setup auf Mac Mini, WhatsApp-Integration |
| Mitte Juni | Aufbau Schliessfaecher in der Garage, Testbetrieb |
| 20. Juni | SAISONSTART (live mit allen Funktionen + KI-Agent) |

# 9. Monatliche Betriebskosten

| Service | Kosten |
| --- | --- |
| Vercel (Hosting) | CHF 0-20 |
| Neon (Datenbank) | CHF 0 (Free Tier) |
| TTLock Cloud API | CHF 0 |
| SumUp Vor-Ort | 1.69% pro Transaktion |
| SumUp Online | ca. 2.5% pro Transaktion |
| Anthropic Claude API (Hermes) | CHF 10-50 (je nach Volumen) |
| Mac Mini Strom | ca. CHF 5-10 |
|  | Fixe Kosten: CHF 15-80/Monat |

Sehr schlanke Kostenstruktur - der KI-Agent kostet weniger als ein Stundenlohn fuer manuellen Support, ist aber 24/7 verfuegbar.

# 10. Naechste Schritte

## Sofort

- Hardware bestellen (3 Wochen Lieferzeit)

- Anthropic API-Account anlegen (fuer Hermes)

- Entscheidung: Backend-Entwicklung starten?

## Diese Woche

- Neon Postgres Account anlegen

- Datenbank-Schema definieren

- Pricing Engine implementieren + testen

## Kommende Wochen

- API Routes + SumUp Integration

- Operator Dashboard

- Tablet Terminal Self-Service UI

- Online-Buchungsformular

- Hermes Agent Installation auf Mac Mini

- Hermes Tool-Anbindungen + System-Prompt

- End-to-End Tests

## Vor Saisonstart

- Aufbau der Schliessfaecher in der Garage

- TTLock-Schloesser einbauen + Gateway installieren

- Testbetrieb aller 6 Szenarien

- Hermes mit echten Konversationen trainieren

- Operator-Schulung

- Domain-Switch auf neue App

# 11. Risiken & Mitigation

| Risiko | Mitigation |
| --- | --- |
| Hardware-Lieferung verzoegert | Sofort bestellen, 3 Wochen Puffer im Plan |
| Stromausfall vor Ort | Locker-Codes funktionieren auch offline (Bluetooth, kein Cloud-Zugriff noetig) |
| Mac Mini ausgefallen | Hermes nicht verfuegbar, aber Web-App + Operator funktionieren weiter. Kunden bekommen automatische Antwort 'Wir melden uns gleich' |
| Internet-Ausfall | Operator-Dashboard nutzt lokale Datenbank-Cache (Phase 2) |
| SumUp-Ausfall | Bar-Zahlung als Fallback immer moeglich |
| TTLock Cloud Ausfall | Operator kann manuell oeffnen, Codes vorher generiert |
| Hermes antwortet falsch | Claude AI ist sehr zuverlaessig. Bei Unsicherheit eskaliert Hermes automatisch an Operator. Erste Wochen: Stichproben |
| Bug im System | Papier-Fallback (numerierte Quittungen) |

---

Erstellt mit Unterstuetzung von Claude (Anthropic)

aversis GmbH - Stephan Zwahlen